[별지 제2호 서식] 건설사고 발생현황 보고 양식

# 건설사고 발생현황 보고

| 수신 |  | 보고일시 | 2025년 11월 24일 17시 50분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발신기관 |  | 발신(보고자) | O O O (인) |
| 제목 | 건설사고 발생현황 보고 |  |  |

| 사고일시 | 2025년 11월 24일 ( )요일 시 분 경 | 기상상태 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 철근콘크리트공사 |  |  |
| 시공사 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 건설사업관리기술자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 설계자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 현장주소 |  | 사고발생장소 | 정리작업 |
| 사고 종류 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) |  |  |
| 인적피해 |  | 장비손실 |  |
| 구조물 손실 |  | 피해금액 |  |
| 공기지연 |  | 안전관리계획서 수립여부 | 해당 : ( ), 해당없음 : ( ) 해당사유 : 의 제98조제1항( )호 |
| 사고발생 경위 (발생원인) | 사고는 작업자가 패널식옹벽 1단에서 앵커캡 마감작업 중 패널식옹벽 2단에 있는 작업자에게 질문하러 올라가던 중 발생했다. 작업자는 비계 구조물에서 중심을 잃고 떨어졌으며, 이는 작업대 간 이동을 위한 견고한 계단 및 이동통로가 확보되지 않았기 때문으로 보인다. RAG 문서에 따르면, 각 작업대 간 이동할 수 있는 견고한 계단 및 이동통로를 확보해야 한다고 명시되어 있으나, 해당 안전조치가 미흡했던 것으로 판단된다. 또한, 작업발판 주위에 안전난간 설치와 같은 기본적인 추락 방지 조치가 부족했을 가능성이 있다. 이러한 안전조치의 미비가 사고의 주요 원인으로 작용했다. |  |  |
| 조치사항 및 향후조치계획 | **조치사항 및 향후 조치계획 보고서** 1. 즉시 조치 (Immediate Action) 사고 발생 직후, 작업 현장의 안전을 확보하기 위해 즉시 필요한 조치를 취하였습니다. 우선, 사고 현장 주변에 안전난간과 추락 방지망을 설치하여 추가적인 사고를 예방하였습니다. 이는 "강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침(문서 3)"에 명시된 바와 같이, 낙하물 방지망과 추락 방지망의 설치가 필수적이기 때문입니다. 또한, 작업자들에게 개인 보호구 착용을 철저히 하도록 지시하였습니다. 2. 원인 제거 조치 (Corrective Action) 사고의 원인을 분석한 결과, 작업자 간의 의사소통 부족과 안전시설의 미비가 주요 원인으로 파악되었습니다. 따라서, "현수교 교량공사 안전보건작업 지침(문서 2)"에 따라 각 작업대 간 이동할 수 있는 견고한 계단 및 이동 통로를 확보하였습니다. 또한, "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 4)"에 근거하여 작업 발판 주위에 안전난간을 추가 설치하였습니다. 작업자들이 작업 발판에 탑승한 채로 이동하지 않도록 교육을 실시하였으며, 작업 전후로 정리정돈을 철저히 하도록 지시하였습니다. 3. 재발 방지 대책 (Preventive Action) 재발 방지를 위해 장기적인 대책을 마련하였습니다. 우선, "건설현장의 중량물 취급 작업계획서(이동식크레인) 작성지침(문서 5)"에 따라 작업 발판을 견고한 구조로 설치하고, 높이 2m 이상 작업 시 안전난간을 설치하도록 하였습니다. 또한, 모든 작업자에게 정기적인 안전 교육을 실시하여 안전 수칙 준수의 중요성을 강조하였습니다. "강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침(문서 1)"에 따라 작업 시작 전에 작업 통로, 안전 방망, 안전 난간 등 안전 시설의 설치 상태와 이상 유무를 확인하는 절차를 강화하였습니다. 4. 관련 근거 요약 본 보고서에서 언급된 주요 근거 문서는 다음과 같습니다: - "강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침(문서 1)"에서는 작업 시작 전 안전 시설의 설치 상태 확인과 낙하물 방지망 설치의 중요성을 강조하고 있습니다. - "현수교 교량공사 안전보건작업 지침(문서 2)"은 작업대 간 이동 통로 확보의 필요성을 명시하고 있습니다. - "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 4)"에서는 작업 발판 주위에 안전난간 설치와 작업자의 이동 금지를 규정하고 있습니다. - "건설현장의 중량물 취급 작업계획서(이동식크레인) 작성지침(문서 5)"은 작업 발판의 견고한 설치와 안전난간 설치를 요구하고 있습니다. 이와 같은 조치들을 통해 향후 유사 사고의 발생을 방지하고, 작업 현장의 안전성을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 지속적인 모니터링과 교육을 통해 안전한 작업 환경을 유지하도록 하겠습니다. |  |  |
| 사고조사 방법 | 1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사 |  |  |
| 관련 근거자료 | [문서 1] 강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침.md 위치: 7 . 강아치교안전작업 > 7.1 공통적인안전조치사항 관련성: 이 문서는 작업 시 안전시설의 설치와 기상 상태에 따른 작업 중지 기준을 규정함 핵심 내용: • 작업시작전에작업통로, 안전방망, 안전난간등안전시설의설치상태와이 상유무를확인하여야한다. • 비·눈·바람또는그밖의기상상태의불안정으로인하여근로자가위험해 질우려가있는경우작업을중지하여야한다. • 그밖의떨어짐, 맞음․비래, 강풍․강우등악천후시작업중지등에관 한안전조치사항은철골공사안전작업에관한기술지침(KOSHA CODE C-8-2009)에따른다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 2] 현수교 교량공사 안전보건작업 지침.md 위치: 7 . 주탑안전작업 > 7.2 콘크리트주탑 > 7.2.2 슬립폼설치 관련성: 이 문서는 작업자의 안전을 위한 작업대와 이동통로의 설치 기준을 규정함 핵심 내용: • 각작업대단부에설치되는안전난간은상부에서발생할수있는충격에충분히견딜수있도록시공하여야한다. • 각작업대간이동할수있는견고한계단및이동통로를확보하여야한다. • 각작업대안전난간하부에발끝막이판(Toe board)을설치하여낙하물이생기지않도록하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 3] 강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침.md 위치: 7 . 강아치교안전작업 > 7.5 보강형, 아치리브조립시안전조치사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 작업자의 추락 사고 예방을 위한 안전 조치 사항을 규정함 핵심 내용: • 고소작업용안전대, 용접보호면, 차광안경과같은개인보호구상태 • 낙하물방지망, 추락방지망, 안전난간등과같은가시설설치상태 • 고소작업시안전대미착용으로떨어짐 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 4] 교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침.md 위치: 5 . 작업대차의조립작업시준수사항 > 5.5 작업대차별주요점검위치 > 5.5.2 양단지지형작업대차의주요점검위치 관련성: 이 문서는 작업자의 추락 사고 예방을 위한 안전 대책을 설명하고 있다. 핵심 내용: • 작업발판 주위에 안전난간 설치 • 작업자가 작업발판에 탑승한 채로 이동금지 • 작업발판 바퀴에 구름방지장치 설치 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 5] 건설현장의 중량물 취급 작업계획서(이동식크레인) 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성내용 > 5.9 이동식크레인작업안전점검표 관련성: 이 문서는 사고와 관련된 작업의 안전 기준을 규정함 핵심 내용: • 작업발판은 견고한 구조로 설치되어야 한다. • 높이 2m 이상 작업 시 안전난간을 설치할 것. • 작업발판 폭은 최소 40cm 이상 확보할 것. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 6] 타워크레인 설치, 조립, 해체 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.8 타워크레인지지방법(<부록표8> 참조) > 5 . 작업도구․장비․가설설비및방호설비 관련성: 이 문서는 타워크레인 작업 시 균형 유지와 안전 점검의 중요성을 강조함 핵심 내용: • 상승작업 중 타워크레인 양쪽 지브의 균형 유지를 확인한다. • 메인 지브 및 카운터지브의 위치 및 방향을 확인한다. • 도심지의 경우 주변의 행인 및 차량통제를 확인한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 7] 항타기, 항발기 사용 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.8 항타기, 항발기의위험방지에관한일반사항 > 5 . 항타기, 항발기조립시점검․확인사항 관련성: 이 문서는 작업 시 안전 지침과 주의사항을 규정함 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 8] 이동식 크레인 안전보건작업 지침.md 위치: 5.1 작업계획수립및검토 > 5.1.1 일반안전사항 관련성: 이 문서는 사고와 직접적인 관련이 없습니다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 9] 항타기, 항발기 사용 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.7 항타기, 항발기이동시점검․확인사항(<부록표11> 참조) > 5 . 항타기, 항발기조립시점검․확인사항 관련성: 이 문서는 항타기 및 항발기 작업 시 안전 점검 사항을 규정함 |  |  |
| 비고 |  |  |  |